**Перечень предложений и замечаний в рамках общественного обсуждения к проекту инвестиционной программы на 2023-2027 годы и проекту изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запада на 2016-2025 годы (год раскрытия – 2022), утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@)**

| **№ п/п** | **Заявитель** | **№ документа  и дата** | **Суть замечания** | **Позиция ПАО «Россети Северо-Запад»** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, Обществу целесообразно провести анализ заполнения формата и паспортов проектов в соответствии с требованиями, а также анализ объектов, включенных в проект ИПР Общества на предмет:   * обоснования изменения полной стоимости инвестиционных проектов; * обоснования изменения сроков реализации инвестиционных проектов; * учета фактического исполнения инвестиционной программы 2021 года в проекте. | Паспорта и форматы проекта ИПР доработаны по замечаниям:  - обоснования изменений полной стоимости проектов и сроков их реализации доработаны и предоставлены в колонке «Краткое обоснование корректировки утвержденного плана» в соотвествующих форматах;  - Проект ИПР скорректирован в части фактических данных да 2021 год, приведено соответствие данным Отчету об исполнении ИПР за 2021 год;  - устранены технические ошибки в форматах ИПР. |
| 2 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | С целью не наращивания обязательств по технологическому присоединению предлагается обеспечить актуализацию проекта инвестиционной программы с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения, а также актуализацию договоров. финансируемых за счет нетарифного источника финансирования (договоры оказания услуг по освобождению земельных участков от объектов электроэнергетики, договоры купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, иные компенсационные договоры), синхронизировать сроки исполнения мероприятий инвестиционной программы со сроками компенсационных договоров. | Параметры проектов по указанным мероприятиям актуализированы с учетом фактического исполнения ИПР в 2021 году. Доработка проекта ИПР с учетом актуальной информации по договорам ТП, выноса сеетй и иных компенсационных договорам будет осуществлять к моменту публикации итогового проекта ИПР. |
| 3 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Рассмотреть возможность: по Новгородскому, Псковскому, Архангельскому филиалам:  - увеличения объёма направляемых средств на мероприятия по повышению надёжности распределительной сети 0,4-20 кВ (включая приобретение авто-спецтехники и РИСЭ), в объемах необходимых для соблюдения требуемых параметров надежности, с учетом возможности привлечения иных источников. | В связи с неблагоприятной и сложно прогнозируемой макроэкономической обстановкой (рост ключевой ставки до 20% годовых, возможные ограничения кредитования со стороны банков, резкий рост инфляционных ожиданий, ограничение поставок импортного оборудования и комплектующих и иных неподконтрольных менеджменту факторов макросреды) на текущий момент не представляется возможным наращивание объёмов инвестиционной программы. |
| 4 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Рассмотреть возможность: по Вологодскому филиалу:  - увеличения объёма направляемых средств на мероприятия по повышению надёжности распределительной сети 0,4-20 кВ (включая приобретение авто-спецтехники и РИСЭ), в объемах необходимых для соблюдения требуемых параметров надежности, за счет оптимизации ИП. |
| 5 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Рассмотреть возможность: по Республикам Коми и Карелии, Мурманскому филиалу  - не снижения объема направляемых средств на мероприятия по повышению надёжности распределительной сети 0,4-20 кВ (включая приобретение авто-спецтехники и РИСЭ) от утвержденной ИПР, за счет оптимизации инвестиционной программы Общества. |