АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Приобретение спецтехники»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предполагает замену автотранспорта и спец техники выработавшей свой эксплуатационный ресурс на новую, отвечающую сегодняшним требованиям безопасности. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - Замена изношенной техники; - обеспечение требований безопасности перевозки пассажиров; - снижение эксплуатационных издержек; |
| Основание для включения ИП | Обслуживание электрических сетей, это комплекс мер направленных на поддержание ВЛ и ПС в работоспособном состоянии. Выполнение этих работ невозможно без наличия автотранспорта и спец техники. В результате интенсивной эксплуатации часть автотранспорта и спец техника на сегодня выработали свой ресурс, его дальнейшая эксплуатация нецелесообразна. Замена данной техники позволит: обеспечить безопасность перевозки пассажиров и грузов с учетом действующих правил, снизить затраты на эксплуатацию. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | Автотранспорт и спец техника базируются на производственных базах в поселка района и городе Бодайбо. |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | На 2016 г. запланировано приобретение и поставка автотранспорта и спец техники. |
| --- | --- |
| Технологические решения | В рамках проекта предусмотрена замена имеющейся техники, предназначенной для перевозки оперативных бригад, перевозки материалов и запасных частей для ремонта электрических сетей. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Приобретение техники не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на поставку автотранспорта и спец техники. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 21 210 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 21210 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2016 г. Год окончания реализации проекта – 2016 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Начало эксплуатации техники – 2016г. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования ПС – 25 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 7-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 20 лет. Текущий ремонт планируются с периодичностью 1 раз в 3 года, проведение капитальных ремонтов в зависимости от наработки. Автомобильный транспорт и спецтехника относится к четвёртой амортизационной группе, нормативный срок эксплуатации 84 месяца (7 лет). |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить перевозку людей и материалов для обслуживания электрических сетей АО «Витимэнерго» в соответствии с требованиями безопасности.