ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по изменениям, вносимым в инвестиционную программу

на 2015 – 2017 гг.

(замечания Министерства энергетики РФ от 10.07.2017 г. № 09-3093/ВК)

АО «Витимэнерго» провело работу по исправлению замечаний к проекту корректировки ИПР 2015 – 2017 гг.

- Замечания в части предоставления информации в объёме, предусмотренном стандартами раскрытия информации сетевой организацией.

Добавлена информация об источниках ценовой информации по проектам, в обосновывающих материалах которых отсутствовали данные.

По проекту Е_2007_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: работы по проекту планировались в утвержденной ИП 2015 -2017 гг. в 2017 году. На данный момент необходимость в реализации отпала.

По проекту Е_2014_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: реализация проекта исключена из корректировки ИПР 2015- 2017 гг. по причине отсутствия на данный момент проектных изысканий.

По проекту Е_2017_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: в 2017 году планируется проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) в размере 6,75 млн. руб. с НДС. Стоимость ПИР определена ориентировочно, на основании аналогичных данных из сети Интернет, на данный момент ведется запрос предложений.

По проекту Е_2019_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: необходимость в реализации проекта на момент корректировки ИПР 2015-2017 гг. отпала, перенесена на более поздний срок.

По проекту Е_2020_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: необходимость в реализации проекта на момент корректировки ИПР 2015-2017 гг. отпала, перенесена на более поздний срок.

По проекту Е_2021 _ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: необходимость в реализации проекта на момент корректировки ИПР 2015-2017 гг. отпала, перенесена на более поздний срок.

По проекту Е_2022_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: необходимость в реализации проекта на момент корректировки ИПР 2015-2017 гг. отпала, перенесена на более поздний срок.

По проекту Е_3005_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: необходимость в реализации проекта на момент корректировки ИПР 2015-2017 гг. отпала, перенесена на 2018 год. Стоимость реализации проекта определена ориентировочно, на основании аналогичных данных из сети Интернет.

По проекту Е_6060_ВЭ сметный расчет представлен на сумму фактического авансового платежа по проекту. На данный момент проект исключен из реализации.

По проекту Н_2026_ВЭ информация об источниках отсутствует по следующей причине: в 2017 году планируется начало проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) в размере 3,44 млн. руб. с НДС. Стоимость ПИР определена ориентировочно, на основании аналогичных данных из сети Интернет, на данный момент ведется запрос предложений.

Доработаны паспорта проектов в части указания текущей стадии проекта.

- Общие замечания и заполнение форм проекта ИПР.

В форме 2 исправлен текст в заголовках столбцов. Добавлена информация за 2014 год по проектам, входящим в состав ИПР 2015 -2017 гг.

Полная стоимость проектов приведена в соответствии с утвержденной ИПР общества.

Внесены правки в формы 6, 7, 10, 12, 13, 14 с учетом замечаний.

В обосновывающие материалы внесены акты обследования объектов, включённых в ИПР, обосновывающие решения по реализации тех или иных мероприятий по проекту.

- Замечания в части стоимостей проектов.

По замечаниям в части стоимости проектов внесены правки в пересчет стоимости в соответствии с УНЦ в прогнозный уровень цен.

Также проведена работа по внесению недостающей информации в паспорта проектов, таблица 8.

- Замечания органов исполнительной власти и организаций.

Заключение ПАО «СО ЕЭС» по результатам рассмотрения проекта ИПР АО «Витимэнерго» от 04.07.2017 № Б31-II-3-19-7924 (дата публикации: 04.07.2017).

Относительно замечаний ПАО «СО ЕЭС» сообщаем следующее.

В ИПР 2018 - 2022 гг., направленной на рассмотрение в Правительство Иркутской области, предусмотрено начало проектирования по проекту Е_2022_ВЭ «Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах АО «Витимэнерго» с передачей данных в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ». По результатам проектирования будут определены мероприятия по вышеуказанному проекту. В 2017 году большая часть источников финансирования направлена на исполнение Приказа Министерства энергетики РФ от 3 апреля 2015 г. N 215 "Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах на 2015-2018 годы".

Заключение правительства Иркутской области от 03.07.2017 № 02-30-3252/17 (направлено в адрес общества письмом Минэнерго России от 07.07.2017 № 09-3055).

В заключении правительства Иркутской области содержится замечание по поводу двойного учета расходов на реализацию мероприятий ИП в НВВ 2018 -2019 гг.

АО «Витимэнерго» при составлении отчетности по фактическому исполнению ИП 2017 года учитывает раздельно использование источников финансирования 2016 года и источников финансирования 2017 года, что исключает двойной учёт.

- Замечания в части финансово-экономической модели общества.

Финансовый план составлен на период установленных долгосрочных параметров регулирования – 2015 -2019 гг. План-факт 2015-2016 гг., план-корректировка плана 2017 г., прогноз 2018-2019 гг.

Исправлены прочие замечания по заполнению формы.

По вопросу использования налога на добавленную стоимость в качестве источника финансирования отмечаем следующее.

В процессе реализации ИПР закупается оборудование, стоимость которого включает ставку НДС 18%. Работы по монтажу ведутся своими силами, без начисления НДС. Таким образом, сумма затрат по объектам инвестиционной программы включает в себя расходы как с учётом НДС, так и без начисления налога.

Источником финансирования указаны собственные средства – «амортизация основных средств». В плановых показателях 2015 - 2017 гг. указан источник финансирования «амортизация основных средств», утвержденный приказом Минэнерго России № 945 от 23.12.2014 года. В корректировке 2017 года, представленной на утверждение в Минэнерго России, указан дополнительный источник финансирования собственные средства – «недоиспользованная амортизация прошлых лет». Данный показатель рассчитан следующим образом: сумма амортизации, учтенная регулирующим органом в НВВ 2016 года – 251,14 млн. руб. (с НДС 296,3 млн. руб.). Сумма фактических амортизационных отчислений, использованная как источник финансирования в 2016 году – 45,44 млн. руб. с НДС. Сумма недоиспользованной амортизации 2016 года: 296,3 – 45,44 = 250,86/118*100 = 212,6 млн. руб. без НДС.

Причиной внесения в корректировку источника финансирования «недоиспользованная амортизация прошлых лет» является недоосвоение инвестиционной программы 2016 года. Причиной реализации инвестиционной программы 2016 года не в полном объеме является отсутствие финансирования в связи с неурегулированными отношениями между АО «Витимэнерго» и АО «Иркутская электросетевая компания».

В 2017 году стороны пришли к соглашению по спорным вопросам, фактическая выручка за оказанные услуги по передаче электроэнергии 2016 года будет оплачена.

- Учёт результатов контроля за реализацией инвестиционных проектов.

По проектам, включенным в проект корректировки ИПР 2015 -2017 гг. не осуществлялись проверки Минэнерго России.